梁平发改发〔2023〕824号

重庆市梁平区发展和改革委员会

关于梁平区龙溪河流域水环境综合治理与可持续发展试点项目（一期）-工业园区片区（第一批）

-高新大道东等3个子项投资概算的批复

重庆梁平三峡水环境综合治理有限责任公司:

你司《关于梁平区龙溪河流域水环境综合治理与可持续发展试点项目（一期）-工业园区片区（第一批）-高新大道东等3个子项投资概算的函》（梁平三峡水环函〔2022〕50号）文件及附件收悉。根据云南云岭工程造价咨询有限公司编制的梁平区龙溪河流域水环境综合治理与可持续发展试点项目（一期）-工业园区片区（第一批）-高新大道东等3个子项概算审核报告，现将工程投资概算批复如下。

一、项目名称：关于梁平区龙溪河流域水环境综合治理与可持续发展试点项目（一期）高新大道东（昌隆路至康泰路）雨污管网及附属设施工程、高新大道东（康泰路至双桂大道段）雨污管网及附属设施工程、知德大道雨污管网和市政基础设施（含道路、人行道及其他附属工程）。

## 二、项目业主：重庆梁平三峡水环境综合治理有限责任公司。

三、工程建设规模及内容：

高新大道东（昌隆路至康泰路）雨污管网及附属工程实

施道路全长601.832米。实施内容包括道路工程（含人行道、

树圈石）、排水工程、桥梁工程、电力通信工程土建部分等。

高新大道东（康泰路至双桂大道段）雨污管网及其他附属工程实施里程为K0+032-K0+673.588，道路全长641米。实施内容包括道路工程（含人行道、树圈石）、排水工程、桥梁工程、电力通信工程土建部分（含排管）、电照工程土建部分、交通标牌基础及交通标线等内容。

知德大道雨污管网和市政基础设施（含道路、人行道及

其他附属工程）包括道路工程、排水工程、涵洞工程、电照

土建工程、电力通道工程、交通工程等。

四、工程概算总投资及资金来源：

高新大道东（昌隆路至康泰路）雨污管网及附属工程概算总投资6766.19万元，其中：工程费4195.51万元，工程建设其他费用1965.28万元，预备费308.04万元，建设期贷款利息297.36万元。

高新大道东（康泰路至双桂大道段）雨污管网及其他附属工程概算总投资8071.58万元，其中：工程费5275.51万元，工程建设其他费用2055.60万元，预备费366.56万元，建设期贷款利息373.91万元。

知德大道雨污管网和市政基础设施（含道路、人行道及其他附属工程）概算总投资2069.72万元，其中：工程费1609.62万元，工程建设其他费用265.97万元，预备费93.78万元，建设期贷款利息100.35万元。

项目资金来源为企业自筹以及银行贷款资金。

五、项目招投标方式：公开招标。根据《必须招标的工程项目规定》（国家发改委第16号令）规定的招标规模标准，限额以上实行公开招标，限额以下按有关规定执行。涉及政府采购的，按照政府采购法律法规规定执行。招标组织形式为委托招标，招标公告在指定媒体公开发布。

接此批复后，请贵司按照批准的建设规模和标准实施建设，确保不突破核定的概算总投资。要切实加强工程建设管理，精心组织施工，做到质量、进度、投资三控制，确保工程尽快建成投入使用。

重庆市梁平区发展和改革委员会

2023年11月13日

重庆市梁平区发展和改革委员会办公室        2023年11月13日印发