梁平发改发〔2023〕833号

重庆市梁平区发展和改革委员会

关于同意重庆市梁平区冷链物流园建设项目

（三期）投资概算的批复

重庆市梁平区丰瑞建设开发有限公司：

你单位《关于报送重庆市梁平区冷链物流园建设项目（三期）投资概算的函》（梁平丰瑞公司函〔2023〕18号）收悉。经研究，同意该项目概算，并将有关事项批复如下：

一、项目名称：重庆市梁平区冷链物流园建设项目(三期)。

二、项目法人: 重庆市梁平区丰瑞建设开发有限公司 。

三、项目代码：2111-500155-04-01-798814。

四、项目建设规模和主要建设内容：三期将建设1#综合服务楼、2#加工厂房、3#物流分拨中心、4#集装箱堆场、5#冷库（1-2F低温库、3-4F高温库）、6#垃圾房及污水处理站、8#门岗、9#门、11#车棚。总建筑面积138511.26平方米。

五、总投资及资金来源：总投资约为87395.43万元，其中：工程费60240.85万元，工程建设其他费用21319.98万元,基本预备费3228.04万元，建设期利息2606.56万元。资金来源为业主自筹。

六、招标事项：本项目的招标范围为工程勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。根据《必须招标的工程项目规定》（国家发改委第16号令）规定的招标规模标准，限额以上实行公开招标，限额以下按有关规定执行。涉及政府采购的，按照政府采购法律法规规定执行。招标组织形式为委托招标，招标公告在指定媒体公开发布。

接此批复后，请你单位按照批准的建设规模和标准实施建设，确保不突破核定的概算总投资。同时加强对预算的审核，严格控制投资。切实加强工程建设管理，精心组织施工，做到质量、进度、投资三控制，确保工程尽快建成投入使用。

附件：重庆市梁平区冷链物流园建设项目(三期)投资概算核

定表

重庆市梁平区发展和改革委员会

2023年11月28日

附件

重庆市梁平区冷链物流园建设项目(三期)投资概算核定表

单位：万元

| 序号 | 工程项目或费用名称 | 审核概算 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 工程费用 | 60240.85 |
| 1 | 1#综合办公楼 | 6791.59 |
| 2 | 2#厂房 | 22435.03 |
| 3 | 3#仓库 | 1696.56 |
| 4 | 5#冷库 | 18816.17 |
| 5 | 6#污水处理站 | 2701.18 |
| 6 | 8、9#门岗 | 34.12 |
| 7 | 室外车棚 | 20.63 |
| 8 | 室外工程 | 7745.57 |
| 二 | 工程建设其他费用 | 21319.98 |
| （一） | 前期工程费 | 17000.00 |
| 1 | 土地征用及补偿费 | 17000.00 |
| 2 | 临时占地费 |  |
| 3 | 树木及绿化赔偿费 |  |
| 4 | 道路及市政设施损坏赔偿费 |  |
| 5 | 管线迁改费 |  |
| （二) | 与项目建设有关的其他费用 | 4266.01 |
| 6 | 场地准备及临时设施费 | 602.41 |
| 7 | 项目建设管理费 | 788.00 |
| 8 | 建设管理代建费 |  |
| 9 | 工程建设监理费 | 360.00 |
| 10 | 招标代理服务费 | 65.32 |
| 10.1 | 工程招标 | 47.32 |
| 10.2 | 服务招标 | 18.00 |
| 11 | 招标交易服务费 | 20.00 |
| 12 | 前期工作费 | 100.00 |
| 12.1 | 可行研究费 | 20.00 |
| 12.1.1 | 编制可行性研究报告 | 20.00 |
| 12.1.2 | 评估可行性研究报告 | 0.00 |
| 12.2 | 环境影响评价费 | 0.00 |
| 12.2.1 | 编制环境影响报告书（含大纲） | 0.00 |
| 12.2.2 | 评估环境影响报告书（含大纲） |  |
| 12.3 | 地震安全评价费 | 20.00 |
| 12.4 | 地质灾害危险性评估费 | 20.00 |
| 12.5 | 节能报告编制费 | 10.00 |
| 12.6 | 社会稳定风险评估费 |  |
| 12.7 | 防洪评价费 |  |
| 12.8 | 文物勘探及保护费 |  |
| 12.9 | 其他前期工作费 | 30.00 |
| 12.9.1 | 水土保持方案编制费 | 30.00 |
| 13 | 研究试验费 | 0.00 |
| 14 | 工程勘察费 | 50.00 |
| 15 | 工程设计费 | 505.52 |
| 15.1 | 工程设计费 | 505.52 |
| 16 | 咨询费 | 428.33 |
| 16.1 | 设计咨询费 | 58.11 |
| 16.1.1 | 图审费 | 58.11 |
| 16.2 | 工程造价咨询费 | 370.22 |
| 16.2.1 | 概算审核 | 0.00 |
| 16.2.2 | 工程量清单及组价编制 | 90.11 |
| 16.2.3 | 工程量清单及组价审核 | 90.11 |
| 16.2.4 | 工程量清单结算审核 |  |
| 16.2.5 | 工程造价全过程投资控制 | 190.00 |
| 17 | 全过程工程咨询服务费 |  |
| 17.1 | BIM管理咨询费 |  |
| 18 | 引进技术和设备其他费 |  |
| 19 | 专利及专有技术使用费 |  |
| 20 | 工程保险费 | 180.72 |
| 21 | 特殊设备安全监督检验费 |  |
| 22 | 安全生产保障费 | 602.41 |
| 23 | 水土保持补偿费 | 15.59 |
| 24 | 城市基础设施配套建设费 | 512.49 |
| 25 | 人防工程易地建设费 | 0.00 |
| 26 | 其他费 | 35.22 |
| 26.1 | 防雷工程设计审核及检测费 | 6.17 |
| 26.2 | 白蚁防治费 | 23.55 |
| 26.3 | 外业见证费 | 2.50 |
| 26.4 | 勘察成果质量审查费 | 3.00 |
| (三) | 与试运行及生产的有关费用 | 53.97 |
| 27 | 综合联调及试运行费 | 43.17 |
| 28 | 生产准备及开办费 | 10.80 |
| 三 | 预备费用 | 3228.04 |
| 1 | 基本预备费（5%） | 3228.04 |
| 四 | 建设期贷款利息 | 2606.56 |
| 五 | 建设项目总投资 | 87395.43 |

重庆市梁平区发展和改革委员会办公室      2023年11月28日印发